## Phần 1 – Phân tích 4 nhận định

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y biểu diễn khối lượng còn lại: Story Points, không phải giờ làm việc. | Đọc số SP còn lại để theo dõi tiến độ. |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 10: 0 SP. | Đường lý tưởng giảm 4 SP mỗi ngày. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 đều còn 36 SP, không giảm trong 3 ngày. | Công việc bị đình trệ, cần tìm nguyên nhân. |
| N4 | Sai | Ngày 1 thực tế còn 38 SP, bằng đường lý tưởng; ngày 6 còn 32 SP, cao hơn lý tưởng 16 SP. | Đường thực tế không luôn nằm dưới đường lý tưởng; tiến độ đang chậm ở một số ngày. |

## Phần 2 – Hành động khắc phục

- N1: Scrum Master giải thích lại ý nghĩa biểu đồ trong Sprint tiếp theo để cả đội đọc đúng đơn vị.

- N3: Developers phối hợp với Scrum Master tìm nguyên nhân ngay khi phát hiện công việc không giảm từ ngày 2–5; thống nhất cách tháo gỡ tại Daily Scrum.

- N4: Developers điều chỉnh kế hoạch thực hiện, Product Owner hỗ trợ làm rõ hoặc sắp xếp lại ưu tiên khi cần; thực hiện ngay khi đường thực tế lệch khỏi đường lý tưởng